МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Координационного совета

по промышленной и научно-технической политике

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации

«Сибирское соглашение»

от 19 декабря 2007 года

Межрегиональная инновационная программа

освоения высокотехнологичной гражданской продукции

на предприятиях промышленного комплекса

Сибирского федерального округа

«Сибирское машиностроение»

Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, 
Новосибирск, Омск, Томск, Улан-Удэ

2007 год

Сведения о разработчиках проекта программы «СибВПКмаш»

Межрегиональная инновационная целевая программа освоения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Сибири – «Сибирское машиностроение» («СибВПКмаш») разработана в соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации Решения Координационного совета по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) от 4 июня 2007 года.

Методологической базой для разработки программы послужили межрегиональная целевая программа «СибВПКнефтегаз-2000» и областная целевая  программа Омской области «СибВПКнефтегазТЭК».

Проблема создания и развития наукоёмкого машиностроения, в первую очередь нефтегазового и энергетического для ТЭК, на научно-технической, технологической и производственной базе ОПК, пути и механизмы её решения были впервые поставлены в межрегиональной целевой программе «СибВПКнефтегаз-2000», участниками которой, помимо омских предприятий, являлись целый ряд предприятий Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и других регионов Сибири. В ходе реализации программы «СибВПКнефтегаз-2000» получен ценный опыт эффективного целевого взаимодействия на региональном, отраслевом и федеральном уровнях с помощью созданного и отработанного интегрального механизма управления решением комплексной научно-технической и социально-экономической проблемы межрегионального характера, создан эффективный инструмент реализации программы: «координационный совет плюс исполнительная дирекция». В дальнейшем по результатам программы «СибВПКнефтегаз-2000» была разработана и успешно реализуется аналогичная программа регионального масштаба «СибВПКнефтегазТЭК», в рамках которой разработанные и апробированные механизмы координации и управления получили дальнейшее развитие.

На этом основании, к разработке программы «Сибирское машиностроение» привлечены специалисты, имеющие опыт разработки и координации межрегиональных целевых программ, в том числе «СибВПКнефтегаз-2000» (1997-2001 гг.) и областной целевой программы Омской области «СибВПКнефтегаз-ТЭК» на 2006-2010 гг.

Разработчики программы:

- Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области;

- Департамент промышленной и научно-технической политики Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;

- Научно-технический центр «ОмскСибнефтеавтоматика».

Содержание

Паспорт Программы	5

Введение.	12

1.Наименование Программы	13

2.Основание и исходные документы для разработки программы.	15

3.Заказчики Программы.	19

4.Исполнители реализации Программы.	19

5.Сроки реализации Программы.	20

6.Обоснование необходимости разработки Программы.	22

7.Цели и задачи Программы.	26

8.Структурный состав Программы	27

9.Механизм реализации программы	39

10.Объем и источники финансирования Программы	52

11.Механизм финансирования Программы	53

12.Основные целевые индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы	56

Межрегиональная инновационная целевая программа

освоения высокотехнологичной гражданской продукции

на предприятиях промышленного комплекса 
Сибирского федерального округа

«Сибирское машиностроение» (2008 - 2012 годы)

# Паспорт Программы

| Наименование Программы Сокращенное наименование Программы | - | Межрегиональная инновационная целевая программа освоения высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях промышленного комплекса Сибирского федерального округа – «Сибирское машиностроение» (2008 - 2012 годы) Программа «СибВПКмаш» |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - | Протокольное решение «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки развития оборонно-промышленного комплекса Сибири» совета СФО от 5 июня 2007 года (п. п. 3.3, 5.1, 5.2, 7.1); Протокол рабочего совещания от 27 сентября 2007 года о ходе реализации решения Совета при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки ОПК в Сибири» от 5 июня 2007 года; Решение Координационного совета по промышленной и научно-технической политике МА «Сибирское соглашение» от 4 июня 2007 года); Приказ Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) от 8 августа 2007 г. № 49-ос; Решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации №ВПК-7р от 19 сентября 2007 года; Решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации №ВПК-4р от 18 декабря 2006 года; Стратегия экономического развития Сибири (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2002 г. N 765-р); Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации (разработана Министерством регионального развития Российской Федерации во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Фрадкова МФ-П11-725 от 18.02.2005 года). |
| Государственные заказчики программы Координатор программы | - - | Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; Министерство транспорта Российской Федерации; Министерство регионального развития Российской Федерации; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в составе Сибирского федерального округа; Сибирское отделение Российской Академии наук. Координационный совет по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» |
| Основные разработчики программы | - | Головной разработчик – Исполнительный комитет (учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»; Соисполнители: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ОмскСибнефтеавтоматика», Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, комитеты, департаменты, управления, министерства по промышленности субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа (Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Иркутской области, Красноярского края, Алтайского края, Республики Бурятия) |
| Головной исполнитель программы Исполнители программы | - - | Некоммерческое партнерство «Сибирское машиностроение» Предприятия и организации субъектов Российской Федерации в составе Сибирского федерального округа, выполняющие задания Программы на конкурсной основе. |
| Перечень подпрограмм | - | С 2008 года – подпрограмма развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК – «СибВПКмаш-ТЭК». С 2009 года - подпрограмма развития транспортного машиностроения – «СибВПКмаш-транс» и программный субблок производства оборудования для угольной промышленности подпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК». С 2010 года - подпрограмма развития производства оборудования для горнорудной промышленности и металлургии – «СибВПКмаш-ГРМ», подпрограмма развития агромашиностроения – «СибВПКмаш-агро», подпрограмма развития производства оборудования для строительства и ЖКХ – «СибВПКмаш-ЖКХ», подпрограмма развития медицинского машиностроения – «СибВПКмаш-мед», подпрограмма развития электротехнического машиностроения – «СибВПКмаш-ЭТМ», подпрограмма развития точного и научного приборостроения с использованием нанотехнологий – «СибВПКмаш-прибор». |
| Цель Программы | - | Эффективное использование производственного, трудового и интеллектуального потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичного машиностроения субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа для подъема экономики и повышения благосостояния населения Сибири; загрузка проектных и производственных мощностей предприятий ОПК и наукоемкого машиностроения субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа для обновления, модернизации основных фондов и технического перевооружения базовых гражданских отраслей экономики Сибири и других территорий России на основе развития промышленного производства отечественного конкурентоспособного, импортозамещающего оборудования с использованием высоких технологий двойного назначения. |
| Задачи Программы | - | Импортозамещение ряда базовых видов дефицитной номенклатуры оборудования, систем и приборов для базовых гражданских отраслей экономики Сибирского федерального округа и России в целом; Создание условий для организации выпуска на мощностях наукоемких предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибирского федерального округа высокотехнологичной и конкурентоспособной по качеству, цене и сервису комплектной гражданской продукции на уровне мировых стандартов; Организация специализированных интегрированных производств на базе развитой кооперации предприятий Сибирского федерального округа; Вывод конкурентоспособных образцов оборудования на рынки развивающихся стран; Обеспечение социальных гарантий и достойной оплаты труда работников оборонно-промышленного комплекса и наукоемкого машиностроения за счет производства востребованной высокотехнологичной гражданской продукции. |
| Срок реализации Программы | - | 2008 - 2012 годы, в том числе: 1-й этап – 2008 – 2009 годы; 2-й этап – 2010 –2011 годы; 3-й этап –2012 год. |

| Объем и источники финансирования Программы (в ценах 2007 года) | - | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 48,1 млрд. рублей в ценах соответствующих лет. Государственное финансирование расходов за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа предусматривается в размере 20,6 млрд. рублей (42,8%), финансирование расходов за счет средств внебюджетных источников – 27,5 млрд. рублей (57,2%). По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим образом: расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – до 30% общего объема финансирования, расходы на техническое перевооружение участников под реализацию заданий подпрограмм и капитальные вложения – до 60%; расходы на прочие нужды – до 10%. Механизм финансирования Программы многоканальный, и включает следующие основные источники: -комплексной целевой программы Министерства промышленности и энергетики РФ по созданию высокотехнологичного оборудования и предоставления услуг для отраслей ТЭК (протокольное решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ от 19 сентября 2007 года), в части финансирования пилотных инновационных проектов на основе частно-государственного партнерства; -профильных федеральных целевых программ (на конкурсной основе); -промышленно-инновационных парков и зон научно-промышленного инновационного развития в Сибирском федеральном округе; -средств отраслевых заказчиков (через корпоративные планы НИОКР и новой техники, на конкурсной основе); собственных средств предприятий-участников (не менее 50%); -государственной поддержки субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа на реализацию закрепленных подпрограмм в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. Объем финансирования подпрограмм: Подпрограмма; Общие финансовые затраты, млрд. руб.; Бюджетные финансовые затраты, %. «СибВПКмаш-ТЭК» (с программным субблоком производства оборудования для угольной промышленности; 12,1; 50. «СибВПКмаш-транс»; 9,1; 40. «СибВПКмаш-ГРМ»; 6,0; 30. «СибВПКмаш-агро»; 5,5; 40. «СибВПКмаш-ЖКХ»; 5,5; 40. «СибВПКмаш-мед»; 3,0; 40. «СибВПКмаш-ЭТМ»; 3,5; 30. «СибВПКмаш-прибор»; 3,5; 30. |
| --- | --- | --- |
| Основные целевые индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации программы | - | Привлечение к производству продукции по заданиям программы 100% организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибирского федерального округа; Увеличение в 3-8 раз объема выпуска наукоемкими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Сибирского федерального округа продукции для ТЭК, транспортной сферы, горнорудной промышленности и металлургии, аграрного комплекса, строительства и жилищно-коммунального комплекса, медицины, электротехнической промышленности, точного приборостроения; Рост на 35-40% загрузки производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибирского федерального округа за счет выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью гражданского назначения для приоритетных отраслей экономики Сибири и России; Достижение уровня импортозамещения в приоритетных отраслях экономики Сибири: не менее 75% оборудования и технологий отечественного и совместного (с преимущественным преобладанием отечественного производителя) производства (по номенклатуре), в т.ч. не менее 85% - по стратегическим (критическим) направлениям базовых отраслей. Увеличения доли инновационной продукции гражданского назначения, освоенной в серийном производстве, до 35-40% от общего объема производства (по номенклатуре). Инфраструктурная диверсификация предприятий ОПК: формирование отдельных производств или групп производств гражданской продукции как самостоятельных экономических субъектов на базе не менее 70% предприятий оборонно-промышленного комплекса субъектов Российской Федерации оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа, и профильных производственных кластеров на базе межрегиональных и межотраслевых связей в субъектах Федерации оборонно-промышленного комплекса Сибирского федерального округа. Инновационная составляющая: формирование и реализация на базе целевых тем программы не менее 10 отраслевых важнейших инновационных проектов государственного значения по каждой подпрограмме. Создание предпосылок для расширение опыта реализации Программы в СФО на другие федеральные округа за счет демонстрационного эффекта от реализации Программы, а также соответствующей нормативно-методической базы. Конечная финансовая отдача на каждый рубль государственной поддержки – не менее 4-5 рублей. |

# Введение.

В числе основных политико-экономических приоритетов России на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу особо выделяется необходимость перехода от сырьевой модели экономики к инновационной. Это отражено, в частности, в проекте  «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» Министерства экономического развития и торговли РФ, утверждение которой предусмотрено в феврале 2008 года.

Применительно к отечественному машиностроительному комплексу, в котором традиционно наибольший вес имеют предприятия, относящиеся или ранее относившиеся к оборонно-промышленному комплексу (ОПК), это означает, прежде всего, качественное возрастание объемов производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках.

Необходимость диверсификации ОПК в этом направлении неоднократно отмечалась на самом высоком уровне, в частности Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской федерации (на заседаниях 18 декабря 2006 года и 19 сентября 2007 года).

Особую актуальность это приобретает для целого ряда регионов Сибирского федерального округа (СФО), по структуре экономики не относящихся к экономически благополучным «сырьевым» субъектам Федерации, но обладающих значительным промышленным и научно-техническим потенциалом советского исторического периода, сумевших по большей части сохранить его при деструктивных процессах периода 1990-х годов, а для ряда предприятий и отраслей – даже обеспечить его дальнейшее развитие.

Межрегиональная инновационная программа «Сибирское машиностроение» («СибВПКмаш») разработана в соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации решений Совета Сибирского федерального округа от 5 июня 2007 года, Координационного совета по промышленной и научно-технической политике МАСС от 4 июня 2007 года, Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» по разработке модельного проекта межрегиональной инновационной программы «Сибирское машиностроение» и проекта ее пилотной подпрограммы (блок-проекта) по освоению производства продукции для ТЭК.

# 1.Наименование Программы

  - Полное наименование - Межрегиональная инновационная целевая программа освоения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Сибири - «Сибирское машиностроение» (2008 - 2012 годы).

  - Сокращенное наименование – программа «СибВПКмаш».

  - Программа является комплексной и структурно представляет собой систему  тематических отраслевых подпрограмм (блок-проектов) (см. рисунок 1).

  - Программа направлена на загрузку научно-технического, технологического, производственного потенциала машиностроительных предприятий, в основном ОПК, Сибири для выпуска конкурентоспособного импортозамещающего оборудования для приоритетных гражданских отраслей экономики в целях обновления и модернизации их основных производственных фондов.

Рисунок 1. - Структура комплексной инновационной программы «Сибирское машиностроение»

# 2.Основание и исходные документы для разработки программы.

- Протокольное решение «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки развития оборонно-промышленного комплекса Сибири» совета СФО от 5 июня 2007 года (п. п. 3.3, 5.1, 5.2, 7.1);

- Протокол рабочего совещания от 27 сентября 2007 года о ходе реализации решения Совета при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки ОПК в Сибири» от 5 июня 2007 года;

- Решение Координационного совета по промышленной и научно-технической политике МА «Сибирское соглашение» от 4 июня 2007 года;

- Приказ Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) от 8 августа 2007 г. № 49-ос;

- Решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации №ВПК-4р от 18 декабря 2006 года;

- Решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации №ВПК-7р от 19 сентября 2007 года;

- Стратегия экономического развития Сибири (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2002 г. N 765-р);

- Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации (разработана Министерством регионального развития Российской Федерации во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Фрадкова МФ-П11-725 от 18.02.2005 года).

- Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234-р от 28 августа 2003 года).

- Концепция «Энергетической стратегии России на период до 2030  года» (проект) //  Прил. к научн., обществ.-дел. журналу «Энергетическая политика». — М.: ГУ ИЭС, 2007.

- Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.  № 1761-р).

- Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2006 г. № 977-р).

- Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 232-р).

- Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 83-р, к настоящему времени аннулирована).

- Федеральная целевая программа «Сибирь» (основные направления  экономического и социального развития Сибири на период до 2005 года) (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1998 года № 1510, к настоящему времени аннулирована).

- Письмо Президента Российской Федерации от 30 марта 2002 года № Пр-576 «Основы  политики  Российской Федерации в  области  развития науки  и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».

- Письмо Президента Российской Федерации от 30 марта 2002 года № Пр-578 «Перечень критических технологий Российской Федерации».

- Материалы конференции «Российское машиностроение - нефтегазовому комплексу Сибири, СИБНЕФТЕМАШ-2007» (17 мая 2007 года, г. Москва).

- Межрегиональная целевая программа «Создание и развитие производства конкурентоспособного импортозамещающего нефтегазового оборудования на базе конверсионных предприятий ВПК на 1997-2001 годы – «СибВПКнефтегаз-2000» (утверждена постановлением Законодательного Собрания Омской области от 11 июля 1996 года № 152, к настоящему времени завершена).

- Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2020 года (утверждена Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 г. № 18).

- Областная целевая программа «Развитие производства оборудования для топливно-энергетического комплекса на базе предприятий машиностроения Омской области на 2006 - 2010 годы – «СибВПКнефтегазТЭК» (утверждена Законом Омской области от 8 июня 2005 года № 642-ОЗ).

- План мероприятий по развитию транспортного машиностроения в Омской области на период до 2010 года – «Сибтрансмаштехника» (утвержден постановлением Правительства Омской области от 17 января 2007 года № 1-п).

- Постановление Правительства Омской области «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Омской области» от 29 июня 2007 года № 87-п.

- Материалы расширенного заседания Президиума Российской академии наук, посвященного обсуждению основных положений стратегии развития Сибири на долгосрочную перспективу (г. Новосибирск, 22 мая 2001 года).

- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования  бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 13 апреля 2007 года, одобрен Советом Федерации 18 апреля 2007 года), статья 5.

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года.

- Стратегия развития Томской области до 2020 года.

- Стратегия социально-экономического развития объединенной Иркутской области на период до 2010 и на перспективу до 2020 года.

- «Россия на пороге эпохи гринфилдов». Доклад IV Красноярского экономического форума «Индустриальная основа развития России». Институт региональной политики, 2007 г.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (проект, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, октябрь 2007 г.).

- Основные положения доклада на совещании «Вопросы развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в машиностроении» (Д. В. Мантуров, заместитель Министра промышленности и энергетики РФ, 19 ноября 2007 г.)

# 3.Заказчики Программы.

3.1. Государственные заказчики программы:

- Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации;

- Министерство транспорта Российской Федерации;

- Министерство регионального развития Российской Федерации;

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

- Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа;

- Сибирское отделение Российской Академии наук (СО РАН).

3.2. Заказчик разработки Программы - Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), с участием аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (СФО).

3.3. Координатор Программы - Координационный совет по промышленной и научно-технической политике МАСС.

# 4.Исполнители реализации Программы.

4.1. Головной исполнитель программы - некоммерческое партнерство  «Сибирское машиностроение» (НК «Сибирское машиностроение»).

4.2. Исполнитель Программы - предприятия и организации субъектов Российской Федерации в составе Сибирского федерального округа, выполняющие задания Программы на конкурсной основе.

4.3. Центральная дирекция Программы «СибВПКмаш», созданная некоммерческим партнерством «Сибирское машиностроение» для оперативной координации и контроля выполнения Программы, в том числе координации работы с исполнительными дирекциями тематических отраслевых подпрограмм, взаимодействия с компаниями - заказчиками, определения приоритетных направлений работы, уточнения перечня программных мероприятий, контроль финансирования мероприятий из разных источников.

# 5.Сроки реализации Программы.

5.1. Выполнение Программы должно осуществляться в пять этапов в течение 2008 - 2012 годов:

1-й этап – 2008 – 2009 годы;

2-й этап –2010 - 2011 годы;

3-й этап – 2012 год.

По результатам каждого года осуществляется уточнение состава Программы (подпрограмм, или программных блок-проектов, см. рисунок 2). По завершении указанных этапов возможна пролонгация действия Программы.

Рисунок 2. - Структурная схема управления программой «Сибирское машиностроение»

# 6.Обоснование необходимости разработки Программы.

В число основных приоритетов экономической политики России, заявленных на самом высоком политическом уровне, входит переход от преимущественно «сырьевой» модели экономики к «инновационной». Так, в выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина на VIII съезде партии «Единая Россия» (1 октября 2007 года) было отмечено, что «надо в первую очередь создать условия для опережающего, инновационного развития России, ее экономики. И главная задача этого нового этапа – стимулирование повсеместного внедрения изобретений, передовых технологий и современных методов управления».

На более детальном уровне вопросы и механизмы использования для решения этих задач потенциала ОПК были подробно отмечены в решениях Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № ВПК-4р «О повышении роли оборонно-промышленного комплекса в инновационном развитии национальной экономики» и от 19 сентября 2007 года № ВПК7р «Об обеспечении технического перевооружения топливно-энергетического комплекса на основе научно-промышленного и инновационного потенциала оборонно-промышленного комплекса».

В проекте «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (октябрь 2007 г.) отмечены характерные дисбалансы регионального развития и необходимость их коррекции, в т.ч. путем формирования региональных зон опережающего развития. К числу перспективных региональных зон опережающего развития в рамках инновационного сценария авторами проекта отнесена «группа городов Сибири с высоким уровнем развития человеческого капитала и потенциалом развития инновационной экономики».

Современное состояние экономики и социальной сферы Сибири в настоящее время не соответствует потенциальным возможностям данного региона. Сибирь занимает 40% территории России, включает 16,3% населения и располагает огромным по объему и уникальным по составу и качеству сырья природно-ресурсным потенциалом. Ей принадлежит одно из ведущих мест в экономике и системе энергетической безопасности России. Сибирь располагает значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики страны.

Практически все важнейшие стратегические задачи российской экономики и приоритеты ее структурной перестройки связаны с Сибирью. На ее территории решаются главные проблемы развития ТЭК страны, значительная часть проблем ОПК, продовольственного и транспортно-коммуникационного комплексов, обновления научно-технического потенциала, трансформации экономики Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Ни один из регионов страны не может конкурировать с Сибирью по масштабам ее природных ресурсов. Сибирь является главной энергетической и сырьевой базой страны, обеспечивает почти половину российского экспорта.

Особенностью обрабатывающей промышленности Сибири, в первую очередь высокотехнологичного машиностроения, является абсолютное преобладание предприятий, относящихся (или относившихся в недавнем прошлом) к ОПК. Это обусловлено, в первую очередь, историческим «военным» происхождением сибирского машиностроения на базе предприятий, эвакуированных в Сибирь, за Урал и развернутых в период Великой Отечественной войны, достигших максимального уровня развития производственно-технической базы в период «холодной войны». Все проблемы и особенности, характерные именно для ОПК, в полной мере проецируются на весь машиностроительный комплекс Сибири. На долю этих предприятий приходится до 70% основных промышленно-производственных фондов сибирского машиностроения и более 60% численности промышленно-производственного персонала. Общая численность работников предприятий ОПК СФО составляет около 200 тыс. человек (почти 10% от численности работников ОПК страны). Таким образом, обеспечение стабильной работы и развития машиностроительных предприятий ОПК представляет собой важную системную социально-экономическую задачу.

Необходимость целенаправленных мер поддержки структурной модернизации  машиностроительного комплекса Сибири определяется тем, что в условиях резкого ограничения государственного заказа на военную технику и централизованных средств на технологическое перепрофилирование, в недостаточной степени загружены все крупные предприятия сибирского машиностроения по производству оборонной продукции.

Как было неоднократно отмечено на совещании Совета СФО 5 июня 2007 года, объем государственного оборонного заказа (ГОЗ) на предприятиях ОПК будет определяться в первую очередь потребностями оборонной политики, и при самой благоприятной экономической ситуации составит не более 30% (включая объем финансирования НИОКР  20%). Для большинства  предприятий текущий объем ГОЗ не превышает 15…20%.

Ситуация усугубляется тем, что специфика работы предприятий ОПК требует поддержания так называемых мобилизационных производственных мощностей, позволяющих в случае необходимости значительно увеличить объем производства, но определенно избыточных при текущем объеме ГОЗ. Это приводит к значительному снижению конкурентоспособности данных предприятий по сравнению с «гражданским» производством.

Более того, в условиях прогрессирующего недостатка квалифицированной рабочей силы, прежде всего производственных рабочих и ИТР, низок уровень оплаты труда работников данных предприятий (часто ниже объективных потребностей), что обусловлено указанными выше экономическими причинами. Это приводит к «непривлекательности» предприятий для потенциальных работников, что, в свою очередь, способствует как ухудшению социальной обстановки, так и недостаточной кадровой обеспеченности предприятий и заметной деградации их потенциала. Для предприятий  ОПК характерны низкие темпы воспроизводства и перевооружения основных фондов. Износ основных производственных фондов в среднем составляет 50-70%, а средний возраст оборудования в 2-3 раза больше нормативных значений. Проявляется тенденция нарастания технологического отставания от зарубежных конкурентов.

Предложенные и реализуемые меры в виде налоговых льгот и «точечного» финансирования для решения локальных проблем в целом не способствуют решению указанных составляющих системной проблемы.

В соответствии с рядом программных документов, включая Решение военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации №ВПК-4р от 18 декабря 2006 года, Протокольное решение «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки развития оборонно-промышленного комплекса Сибири» совета СФО от 5 июня 2007 года, и др., решение проблемы структурной модернизации  машиностроительного комплекса Сибири и оптимальной загрузки производственных мощностей предприятий ОПК должно достигаться за счет «скоординированного создания высокотехнологичных производств по выпуску конкурентоспособной продукции гражданского назначения» (Решение военно-промышленной комиссии №ВПК-4р от 18 декабря 2006 года).

Приоритетной задачей для Сибири согласно программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу служит использование потенциала ОПК в рамках его реформирования, применение его высоких технологий для модернизации и развития других отраслей промышленности.

Поэтому ключевыми элементами стратегии развития Сибири на обозримую перспективу являются: использование высоких технологий и инновационное развитие предприятий ОПК; создание и сохранение рабочих мест и увеличение доли высококвалифицированных работников в общей численности работников предприятий; увеличение уровня оплаты труда до соответствия критериям так называемого «среднего класса» и в целом - развитие экономики субъектов СФО за счет максимальной загрузки машиностроительных предприятий производством высокотехнологичной продукции для технического обеспечения системных экономических проектов, преимущественно реализуемых на территории Сибири.

Учитывая высокую сложность поставленной комплексной проблемы, наиболее целесообразно использовать для ее решения программно-целевой метод. В локальном масштабе известен позитивный опыт решения аналогичной проблемы на сибирских территориях, в частности, в рамках реализованной межрегиональной целевой программы «СибВПКнефтегаз-2000» и действующей ОЦП Омской области «СибВПКнефтегазТЭК». Это позволяет масштабировать данный метод на уровень СФО, путем разработки межрегиональной инновационной Программы освоения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях ОПК Сибири «Сибирское машиностроение».

# 7.Цели и задачи Программы.

7.1. Стратегической целью Программы является эффективное использование производственного, трудового и интеллектуального потенциала предприятий ОПК и высокотехнологичного машиностроения субъектов СФО для подъема экономики и повышения благосостояния населения Сибири.

7.2. Цель реализации Программы – загрузка проектных и производственных мощностей, предприятий ОПК и наукоемкого  машиностроения субъектов СФО для обновления, модернизации основных фондов и технического перевооружения базовых отраслей экономики Сибири и других территорий России на основе развития промышленного производства отечественного конкурентоспособного, импортозамещающего оборудования с использованием высоких технологий двойного назначения.

7.3. Основные задачи реализации Программы:

-импортозамещение ряда базовых видов дефицитной номенклатуры оборудования, систем и приборов для базовых гражданских отраслей экономики СФО и России в целом;

-создание условий для организации выпуска на мощностях наукоемких предприятий ОПК СФО высокотехнологичной и конкурентоспособной по качеству, цене и сервису комплектной гражданской продукции на уровне мировых стандартов;

-организация специализированных интегрированных производств на базе развитой кооперации предприятий СФО;

-вывод конкурентоспособных образцов оборудования на рынки развивающихся стран СНГ, Азии и Африки;

-обеспечение социальных гарантий и достойной оплаты труда работников ОПК и наукоемкого машиностроения за счет производства высокотехнологичной востребованной гражданской продукции.

# 8.Структурный состав Программы

Структурно программа «Сибирское машиностроение» состоит из следующих подпрограмм, или блок-проектов:

- подпрограмма  развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК -  «СибВПКмаш-ТЭК» (с самостоятельным программным субблок-проектом развития производства оборудования для угольной промышленности);

- подпрограмма развития транспортного машиностроения – «СибВПКмаш-транс»;

- подпрограмма развития производства для горнорудной промышленности и металлургии – «СибВПКмаш-ГРМ»;

- подпрограмма развития агромашиностроения – «СибВПКмаш-агро»;

- подпрограмма развития производства оборудования для строительства и ЖКХ – «СибВПКмаш-ЖКХ»;

- подпрограмма развития медицинского машиностроения – «СибВПКмаш-мед»;

- подпрограмма развития электротехнического машиностроения – «СибВПКмаш-ЭТМ»;

- подпрограмма развития точного и научного приборостроения с использованием нанотехнологий – «СибВПКмаш-прибор».

Порядок разработки и реализации подпрограмм:

- С 2008 года – «СибВПКмаш-ТЭК».

- С 2009 года - «СибВПКмаш-транс» и программный субблок производства оборудования для угольной промышленности подпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК».

- С 2010 года - «СибВПКмаш-ГРМ», «СибВПКмаш-агро», «СибВПКмаш-ЖКХ», «СибВПКмаш-мед», «СибВПКмаш-ЭТМ», «СибВПКмаш-прибор».

В качестве пилотной подпрограммы для отработки механизма реализации выделяется подпрограмма  «СибВПКмаш-ТЭК». Головными подпрограммами являются  «СибВПКмаш-ТЭК» (с самостоятельным программным субблок-проектом развития производства оборудования для угольной промышленности) и «СибВПКмаш-транс» (см. рисунок 1).

Предполагается закрепление тематических отраслевых подпрограмм за регионами СФО, обладающими оптимальной базой для их реализации, с созданием этих в регионах соответствующих головных исполнительных дирекций – разработчиков и координаторов подпрограмм (см. рисунок 2), под общим управлением центральной дирекции программы «Сибирское машиностроение». Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется под управлением их головных исполнительных дирекций профильными предприятиями регионов СФО, в т.ч. путем формирования межрегиональных отраслевых кластеров.

Программа носит гибко перенастраиваемый характер и допускает оперативное реагирование на изменение текущей экономической ситуации, осуществляемое коррекцией ее подпрограмм.

Система мероприятий подпрограмм строится по блочно-модульному принципу в иерархическом порядке - «сверху вниз» (см. рисунок 3),  и включает следующие уровни:

1-й уровень  - субблоки (с учетом укрупненных подотраслей ТЭК);

2-й уровень – модули ( с учетом основных технологических переделов и направлений);

3-й уровень – целевые проекты (целевые темы с общими техническими показателями);

4-й уровень – технические проекты (задания на год, выполняемые на конкурсной основе).

Типовая подпрограмма (программный блок-проект)

программы «Сибирское машиностроение»

2-ой уровень

Модули

(с учетом основных

технологических переделов) и направлений)

1-ый уровень

Субблоки

(с учетом укрупненных подотраслей)

3-ий уровень

Инновационные целевые проекты

(комплексные темы с общими техническими показателями)

4-ий уровень

Инновационные технические проекты

(задания исполнителям

на год)

Рисунок 3. – Типовая иерархическая структура мероприятий подпрограмм

8.1 Пилотная подпрограмма развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК – «СибВПКмаш-ТЭК».

Большая часть разведанных запасов нефти, газа, угля и объемы добываемых и вырабатываемых в стране топливно-энергетических ресурсов приходятся на Сибирь: до 70 % нефти, 90 % газа, 60–65 % угля, 30–35 % электроэнергии.

Особенностью сегодняшнего состояния рынка в ТЭК Сибири является недостаточный  уровень роста производственных мощностей большинства добывающих и генерирующих  компаний при благоприятной в целом конъюнктуре нефтяного, газового и электроэнергетического рынков, не говоря уже об их опережающем росте. Для нефтегазовой и энергетической промышленности Сибири характерен и продолжает усугубляться моральный и физический износ большей части основных фондов. В электроэнергетике и газовой промышленности он достигает 58%. Проектный ресурс оборудования электростанций выработан почти на 40%, износ оборудования в нефтепереработке достигает 80%. Более 30 лет работают 38% нефтепроводов, а более 20 лет – 75%. Действующая технологическая база отраслей ТЭК не только изношена физически, но и морально устарела по технологическим и экономическим параметрам. Все вышеизложенное требует соответствующего наращивания и модернизации мощностей в отраслях ТЭК, как минимум, в объемах, предусмотренных «Энергетической стратегией России на период до 2020 года».

В этой связи предприятия отраслей ТЭК являются крупнейшими потребителями продукции машиностроения. Так, по материалам конференции «СИБНЕФТЕМАШ-2007» (17 мая 2007 г., г. Москва), только номенклатура ежегодно приобретаемых ОАО «Газпром» (с дочерними предприятиями) материалов и оборудования составляет более 600 тыс. наименований, а объем поставок за прошедшие годы составил: 2004 г. – 111 млрд. руб., 2005 г. – 142 млрд. руб., 2006 г. – 129 млрд. руб. Однако, по экспертным оценкам (например, директора Национального института нефти и газа  В.Я. Кершенбаума на конференции «СИБНЕФТЕМАШ-2007»), доля российского оборудования в ТЭК составляет не более 50 %, причем значительная часть этого оборудования – ненадлежащего качества, и в перспективе вступления Российской Федерации в ВТО и значительного ограничения возможностей осуществления протекционистской политики на внутреннем рынке данного оборудования проблема может углубляться. В значительной	 степени доступ отечественных предприятий ТЭК к передовым зарубежным оборудованию и технологиям может быть ограничен в связи с наметившейся политикой ряда ведущих промышленных стран к «сдерживанию» российских компаний ТЭК в рамках так называемого «обеспечения энергетической безопасности».

Перечень выпускаемого, в том числе специализированными предприятиями,  отечественного оборудования достаточно велик, но значительна его часть является морально устаревшим, а объемы производства - недостаточными. В то же время, снижение темпов роста производительности добывающих и транспортирующих предприятий ТЭК по причине недостаточного технического обеспечения может ставить под вопрос выполнение в полной степени обязательств Российской Федерации как поставщика энергоносителей на внешние рынки по долгосрочным контрактам. Последнее особенно важно с учетом позиционирования Российской Федерации как «энергетической сверхдержавы».

В качестве одного из «прорывных» направлений роста экономики рядом программных документов и форумов заявлена реализация ведущими системообразующими компаниями ТЭК (в первую очередь, ОАО «Газпром») так называемых «восточных проектов».

Так, на совместном совещании Сибирского федерального округа и ОАО «Газпром» с руководителями промышленных предприятий по вопросу содействия развитию производства продукции и оказания услуг при создании единой системы газификации и газоснабжения в Восточной Сибири в г. Новосибирске 14 ноября 2006 года декларировалась «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта в Китай и другие страны АТР».

По оценочным данным, приведенным в действующей «Энергетической стратегии России на период до 2020 года», необходимый объем инвестиций до 2020 года на программу освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока составит порядка 35 млрд. долларов США (за счет инвестиций ОАО «Газпром» и независимых производителей газа), а по оценке ОАО «Газпром» - 50 млрд. долларов США, из них более 15 млрд. на технологическое оборудование.

Приоритетной задачей для Сибири согласно программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу служит использование потенциала ОПК в рамках его реформирования, применение его высоких технологий для модернизации и развития других отраслей промышленности, в первую очередь отраслей ТЭК.

Принимая во внимание позитивный опыт разработки и реализации межрегиональной целевой программы «СибВПКнефтегаз-2000» и, действующей ОЦП Омской области «СибВПКнефтегазТЭК», руководством СФО была признана целесообразной приоритетная разработка тематической подпрограммы развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК – «СибВПКмаш-ТЭК».

Эта подпрограмма должна стать пилотной при отработке механизмов управления и реализации программы «СибВПКМаш» и образцом для формирования иных тематических подпрограмм.

Дирекцию подпрограммы предусматривается образовать в г.Омске.

8.2 Программный субблок производства оборудования для угольной промышленности.

Одним из важнейших направлений энергетической стратегии России признана необходимость сокращения потребления на внутреннем рынке природного газа за счет пропорционального увеличения объема потребления других традиционных энергоносителей, в первую очередь угля, а также повышения эффективности его использования в энергетике за счет освоения и широкого внедрения таких технологий, как подземная газификация угля, добыча попутного шахтного газа, сложные газотурбинные и парогазовые циклы угольных теплоэлектростанций и т.п.

По формальным признакам данное направление относится к ТЭК. Однако с учетом принятой при разработке Программы политики закрепления тематических подпрограмм за регионами, обладающими оптимальной базой для их реализации, целесообразно выделение в числе головных подпрограмм Программы «Сибирское машиностроение» отдельного программного субблока производства оборудования для угольной промышленности, а также создание соответствующей головной исполнительной дирекции в Кемеровской области, где имеются необходимый опыт и развитая производственная база.

8.3 Подпрограмма развития транспортного машиностроения – «СибВПКмаш-транс».

Развитие транспортной системы является одним из фундаментальных направлений развития экономики России. Этой проблеме посвящена одна из наиболее масштабных федеральных целевых программ – ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)». Применительно к регионам Сибири, развитие транспортного машиностроения способно обеспечить решение целого ряда масштабных проблем, в т.ч.: соединение «сырьевых» северных районов с крупными промышленными центрами центра и юга Сибири; и формирование системы транзитных мультимодальных транспортных коридоров в направлении «Восток-Запад» (Юго-Восточная Азия – Европа); улучшение и выравнивание условий жизни населения и хозяйственной деятельности в регионах СФО за пределами региональных центров за счет развитой транспортной системы. Значительный позитивный опыт в развитии транспортного машиностроения получен в Омской области, где действует план мероприятий по развитию транспортного машиностроения на период до 2010 года – «Сибтрансмаштехника», в рамках которого успешно осуществляется разработка и производство как традиционных образцов автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, деталей и узлов, оборудования и систем, так и уникальных видов транспорта – например, вездеходов и самоходных грузовых платформ на воздушной подушке «Арктика». С учетом этого, целесообразно выделение в числе головных подпрограмм Программы «Сибирское машиностроение» подпрограммы развития транспортного машиностроения – «СибВПКмаш-транс», а также создание соответствующей головной исполнительной дирекции в Омской области.

8.4 Подпрограмма развития производства для горнорудной промышленности и металлургии  – «СибВПКмаш-ГРМ».

Горнорудная и металлургическая промышленность, наряду с ТЭК, являются одними из системообразующих опорных отраслей отечественной экономики, а их продукция, наряду с энергоносителями, составляет значительную часть как в объеме экспорта России, и в объеме продукции СФО. Характерные проблемы этих отраслей аналогичны проблемам нефтегазодобывающей и угольной промышленности – это физическое и моральное старение основных фондов, необходимость их обновления и модернизации с учетом масштабного импортозамещения, потребность в инновационных решениях, обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение, повышение глубины и эффективности переработки разрабатываемого сырья. Поэтому целесообразно, подобно аналогичной подпрограмме для отраслей ТЭК, формирование подпрограммы развития производства для горнорудной промышленности и металлургии, ориентированной прежде всего на масштабное техническое перевооружение профильных предприятий округа. Создание головной исполнительной дирекции подпрограммы предполагается в Красноярском крае.

8.5 Подпрограмма развития агромашиностроения – «СибВПКмаш-агро».

Производство техники для аграрно-промышленного комплекса является одним из важнейших направлений диверсификации предприятий ОПК, а также важным условием реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В результате как объективных экономических причин, так и проводившейся в 1990-е годы политики, имеет место серьезная деградация технического фонда значительной части агропромышленных предприятий, его физическое и моральное устаревание. В ряде случаев уровень технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий объективно ниже, чем в поздний советский период. Реализация мер по опережающему развитию агропромышленного комплекса, в первую очередь с точки зрения обеспечения гарантированного уровня «продовольственной безопасности», требует масштабного технического перевооружения, а фактически, повторной «реиндустриализации» сельскохозяйственных производств. Для реализации этого направления предусмотрена подпрограмма развития агромашиностроения – «СибВПКмаш-агро». Создание головной исполнительной дирекции подпрограммы предполагается в Алтайском крае.

8.6 Подпрограмма развития производства оборудования для строительства и ЖКХ – «СибВПКмаш-ЖКХ».

Развития производства оборудования для строительства и ЖКХ также предусматривает освоение новых строительных технологий, прежде всего для климатических условий Сибири и районов Крайнего Севера, а также материалов нового поколения. В число задач данного направления входит технологическое обеспечение создания необходимой инфраструктуры для реализации «восточных» проектов ОАО «Газпром», а также для реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Для реализации этого направления предусмотрена подпрограмма развития производства оборудования для строительства и ЖКХ – «СибВПКмаш-ЖКХ». Создание головной исполнительной дирекции подпрограммы предполагается в Иркутской области.

8.7 Подпрограмма развития медицинского машиностроения – «СибВПКмаш-мед».

Развитие медицинского машино- и приборостроения является одним из ключевых условий решения целого ряда проблем. В их числе: решение проблем повышения качества жизни в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и соответствующих программ регионов СФО; и преодоления наметившегося демографического кризиса, обусловленного как  общей недостаточной средней продолжительностью жизни граждан России по сравнению с так называемыми «развитыми» странами, так и сокращением относительной доли трудоспособного населения.

Последнее особенно отчетливо проявляется на территориях Сибири в сочетании со сложными природно-климатическими условиями проживания и неблагоприятным характером миграционных процессов. В этой связи основными задачами являются как масштабное импортозамещение медицинского оборудования отечественными аналогами в объемах, достаточных для обеспечения им лечебных и профилактических учреждений округа, так и внедрение инновационных медицинских технологий и оборудования, приборов и систем, необходимых для их реализации. Для этого предусмотрена подпрограмма развития медицинского машиностроения – «СибВПКмаш-мед». С учетом наличия необходимого опыта и научно-производственной базы, создание головной исполнительной дирекции подпрограммы предполагается в Томской области.

8.8 Подпрограмма развития электротехнического машиностроения – «СибВПКмаш-ЭТМ».

Одной из масштабных задач реструктуризации энергетического сектора, отображенных в энергетической стратегии и других программных документах, является модернизация и обновление основных фондов не только генерирующих, но и передающих предприятий энергетики, в первую очередь путем импортозамещения. Наряду с подпрограммой  развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК, для решения этой задачи целесообразно выделить специализированную подпрограмму развития электротехнического машиностроения – «СибВПКмаш-ЭТМ», в рамках которой также целесообразно организовать производство широкого ряда инновационного и импортозамещающего электротехнического оборудования различного назначения. Создание головной исполнительной дирекции подпрограммы предполагается в Новосибирской области.

8.9 Подпрограмма развития точного и научного приборостроения с использованием нанотехнологий – «СибВПКмаш-прибор».

Основными задачами в области приборостроения на текущий момент являются масштабное импортозамещение, включая преодоление сложившегося отставания в развитии элементной базы, а также широкое внедрение инновационных разработок, в т.ч. с системным использованием нанотехнологий в рамках федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2010 годы» и соответствующих отраслевых программ.  В рамках Программы «Сибирское машиностроение» для этого предусмотрена подпрограмма развития точного и научного приборостроения с использованием нанотехнологий – «СибВПКмаш-прибор». С учетом наличия необходимых опыта и научно-производственной базы, создание головной исполнительной дирекции подпрограммы предполагается в Томской области.

# 9.Механизм реализации программы

Механизм реализации программы «Сибирское машиностроение», включает в себя принципы организации управления и механизм взаимодействия участников.

9.1. Принципы организации управления

Основополагающими принципами организации системы управления реализацией Программы являются:

- обеспечение участия в управлении реализацией программой представителей региональных органов исполнительной власти, Инициатора и Заказчиков программы и подпрограмм, а также представителей бизнеса и науки.

- обеспечение информационного и методического единства программы (система критериев для оценки и выбора тематики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и победителей конкурсов, формы контрактов и отчетов, процедуры мониторинга выполнения мероприятий программы).

9.2. Участники Программы

Механизм реализации Программы обеспечивается взаимодействием следующих участников Программы (см. рисунок 4).

9.2.1. Заказчики Программы и подпрограмм

Государственные заказчики Программы:

- Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации;

- Министерство транспорта Российской Федерации;

- Министерство регионального развития Российской Федерации;

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

- Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;

- Сибирское отделение Российской Академии наук (СО РАН).

Инициатор (заказчик разработки) Программы - Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), с участием аппарата полномочного представителя Президента Российской федерации в СФО.

Заказчики Программы и подпрограмм:

- участвуют в составлении детализированного организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;

- в случае сокращения объема финансирования мероприятий Программы разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы, а также в установленные сроки и при необходимости разрабатывают предложения по их корректировке;

Инициатор Программы

(Совет МАСС, аппарат ППП РФ в СФО)

Заказчики Программы

Заказчики подпрограмм

(субъекты РФ СФО)

Головной исполнитель

Программы

Некоммерческое партнерство «Сибирское машиностроение» -

Центральная дирекция программы

Координатор Программы

(Координационный совет по промышленной и научно-технической политике МАСС)

Исполнители Программы

(головные исполнительные дирекции подпрограмм)

Исполнители мероприятий Программы

(предприятия субъектов РФ СФО)

Рисунок 4. – Структурная схема участников программы «Сибирское машиностроение»

- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- подготавливают с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляют в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;

- представляют статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;

- представляют сведения о заключенных со всеми исполнителями мероприятий Программы государственных контрактах (договорах) на финансирование этих мероприятий за счет средств внебюджетных источников, в том числе на закупку и поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд;

- представляют ежегодно, до 1 февраля, в Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по Программе, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;

- утверждают перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;

- вносят предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении ее выполнения;

- по завершении программы представляют в Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

9.2.2. Исполнители реализации Программы

Головной исполнитель Программы - Некоммерческое партнерство «Сибирское машиностроение» (НК «Сибирское машиностроение», далее партнерство). Головной исполнитель осуществляет функции оперативного управления реализацией Программы (центральная дирекция Программы).

Исполнители Программы - предприятия и организации субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, выполняющие задания Программы на конкурсной основе.

Исполнители мероприятий Программы:

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации выполняемых мероприятий Программы;

- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации.

Функции центральной дирекции программы «СибВПКмаш» будут возложены на Исполнительную дирекцию НК «Сибирское машиностроение».

Центральная дирекция формируется для оперативной координации и контроля выполнения Программы, маркетинговых исследований рынка профильной продукции, общего научно-технического анализа и выработки решений по приоритетам развития продукции, в том числе координации работы с исполнительными дирекциями тематических отраслевых подпрограмм, взаимодействия с компаниями - заказчиками, определения приоритетных направлений работы, уточнения перечня программных мероприятий, организации многоканального финансирования мероприятий из разных источников.

Деятельностью центральной дирекции руководит Генеральный директор-руководитель некоммерческого партнерства.

Центральная дирекция программы осуществляет следующие основные функции:

- составляет детализированный организационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы;

- занимается разработкой технико-экономических обоснований и планов совместных работ, работой с инвесторами и Заказчиками, организацией финансирования по перспективным инвестиционным проектам Программы;

- готовит положение о Фонде инновационного развития Сибирского машиностроения и после его утверждения Координатором Программы осуществляет доверительное управление Фондом;

- собирает и систематизирует статистическую и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;

- организует по поручению Заказчиков экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы;

- организует независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

- внедряет и обеспечивает применение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Программы, информационное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет, в том числе  текста Программы, нормативных правовых актов, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных и организационно-технических мероприятий;

- вносит предложения об уточнении целевых индикаторов и расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- осуществляет контроль за деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы, либо участвует в работе конкурсной комиссии покупателей продукции;

- согласует с основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объем и источники финансирования;

- представляет ежегодно, до 20 января, Заказчику Программы по установленной форме доклад о ходе работ по реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.

9.2.3. Координатор Программы

Координатор Программы - Координационный совет по промышленной и научно-технической политике МАСС. Организационное и аналитическое обеспечение работы совета осуществляет Исполнительный комитет МА «Сибирское соглашение».

Координатор Программы осуществляет следующие функции:

1. До начала реализации Программы утверждает положение об управлении реализацией Программы, которое определяет:

- порядок взаимодействия государственных Заказчиков Программы;

- порядок выработки предложений и принятия решений по тематике проектов и объемам финансирования Заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках мероприятий Программы;

- порядок разработки и утверждения конкурсной документации;

- порядок формирования, функции и полномочия органов, создаваемых в системе управления Программой, а также порядок принятия решений;

- порядок проведения независимой экспертизы и мониторинга реализации мероприятий Программы;

- порядок формирования Фонда инновационного развития Сибирского машиностроения, организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;

- механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения;

- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

2. В ходе реализации Программы

- рассматривает и утверждает предложения по тематике и объемам финансирования Заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках мероприятий Программы;

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Российской Федерации;

- выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы;

- рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.

9.3. Инфраструктурное обеспечение Программы

На стартовом этапе Программы  (2008 – 2009 гг.) реализация программных мероприятий Исполнителями начинается на существующей производственной базе предприятий. В процессе реализации Программы предполагается реструктуризация и модернизация предприятий путем создания на их базе технопарков и промышленно-инновационных зон по территориально-отраслевому принципу на территориях субъектов СФО, а также межрегиональных отраслевых кластеров, механизм которого детально прорабатывается в процессе согласования и утверждения Программы.

С учетом действующих требований и рекомендаций Министерства экономического развития и торговли РФ и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ),  предполагается следующий путь реструктуризации промышленной инфраструктуры для регионов СФО – участников Программы.

Первый этап:

создание на территории реализации Программы промышленно-инновационного парка (ПИП) с преференциями особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Регистрация головными дирекциями подпрограмм (в Омской области – центральной дирекцией) на его территории как самостоятельных резидентов. Концепция ПИП разрабатывается по методологии Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

Второй этап:

- проведение экспертизы Программы в авторитетных международных экспертных инвестиционно-промышленных организациях, включая UNIDO (Организация объединенных наций по промышленному развитию) в соответствие с установленными процедурными требованиями;

- позиционирование Программы, с учетом положительного результата экспертизы, перед различными инвестиционными организациями, включая Инвестиционный фонд РФ, федеральные целевые программы, иностранные инвестиционные компании, а также  другие финансовые источники в формате резидента промышленно-инновационного парка.

Третий этап:

- отработка методики осуществления одномоментной инновационной реструктуризации предприятий федеральной формы собственности, в первую очередь, ОПК, расположенных на пилотной территории Программы (например, Омской области), с последующим тиражированием положительного опыта на другие регионы СФО;

- проведение реструктуризации вышеуказанных предприятий на основе отработанной методики, с учетом следующих особенностей:

- сохранение минимально-достаточного объема оборонной составляющей предприятий, включая КБ, сборочное производство и испытательный полигон, для эффективного обеспечения государственного военного заказа в соответствии с утвержденной национальной оборонной доктриной;

- переведение неиспользуемых в течение длительного времени на прямую в реализации оборонного заказа технологических мощностей ОПК в структуру промышленно-инновационного парка с целью эффективной реализации проектов Программы, а также исполнения кооперационных заказов других Межрегиональных программ (например, «Урал промышленный – Урал полярный») по гибким переналаживаемым универсальным технологиям.

Четвертый этап:

- формирование состава резидентов промышленно-инновационного парка, включая центральную и головные исполнительные дирекции, и создаваемых ими научно-исследовательских конструкторско-технологических инновационных центров и опытных производств в виде бизнес-инкубаторов (в соответствии с программой МЭРТ РФ), в том числе с возможным привлечением ведущих фирм мира. Это позволит интенсивно развивать малое и среднее инновационное предпринимательство в индустриальной среде и привлекать к реализации Программы федеральные бюджетные средства по соответствующим целевым программам;

- проведение НИОКР и создание опытных образцов инновационной, конкурентноспособной на мировых рынках продукции за счет паритетного финансирования их из федеральных бюджетных источников и инвестиций компаний-партнеров, в том числе иностранных, создаваемых в рамках промышленно-инновационного парка.

Пятый этап:

- организация серийного производства разработанной инновационно-промышленной продукции на специализированных технологических субъектах промышленно-инновационного парка представляющих из себя малые и средние инновационно-производственные предприятия с преобладанием высокооплачиваемых рабочих мест. В перспективе возможно восстановить дореформенную численность промышленных предприятий, но уже в статусе инновационно-предпринимательских индустриальных структур;

- организация комплексной системы подготовки кадров для инновационно-индустриальной экономики СФО с использованием успешного государственного опыта подготовки специалистов различного уровня и мировой практики подготовки специалистов ведущих корпораций;

- организация социально-ориентированной инфраструктуры вокруг успешно развивающихся инновационно-технологических предприятий  реализующих Программу в виде интегрированных территорий комплексного инновационно-предпринимательского развития. Это позволит создать благоприятную экологическую, психологическую, демографическую и творческую среду для успешной реализации Программы на долгосрочную перспективу, а также значительно повысить качество жизни населения регионов Сибири.

Шестой этап:

- интеграция Программы в общую стратегию социально-экономического развития СФО через тиражирование схемы ее реализации на другие комплексные целевые программы Сибири.

9.4. Формирование проектов Программы

В соответствии с целями и задачами Программы, проекты, реализуемые в рамках ее тематических отраслевых подпрограмм, должны содержать выраженную инновационную составляющую.

В соответствии с терминологией, введенной Министерством промышленности и энергетики РФ (материалы доклада заместителя министра  Д. В. Мантурова «Вопросы развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в машиностроении» на совещании Правительства РФ на территории ФГУП «ММПП «Салют», г. Москва, 19 ноября 2007 года), приоритет отдается темам, соответствующим уровню «важнейших инновационных проектов государственного значения», а также уровню отраслевого и межрегионального (окружного) масштаба.

Заявки на формирование тематики и объемов финансирования проектов подаются головными исполнительными дирекциями подпрограмм в Центральную дирекцию Программы для предварительной экспертизы, после чего заявки вместе с результатами предварительной экспертизы передаются для рассмотрения и утверждения Координатору Программы. В случае положительного решения совета объявление об отборе на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции публикуется в установленном порядке в печати, а также помещается на сайте Некоммерческого партнерства  «Сибирское машиностроение» в сети Интернет.

Отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по государственному заказу осуществляется конкурсными комиссиями, формируемыми государственными Заказчиками Программы.

Отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по коммерческому заказу осуществляется конкурсными комиссиями, формируемыми центральной дирекцией Программы.

Коррекция утвержденных подпрограмм, включая дополнение, изменение или сокращение (объединение) целевых тем (уровень 3) и технических заданий (уровень 4), а также внесение изменений в заявленный объем финансирование (общий и на следующий год) осуществляется центральной дирекцией Программы по заявкам головных исполнительных дирекций подпрограмм и утверждается Координатором Программы - Координационным советом по промышленной и научно-технической политике МАСС - ежегодно по итогам прошедшего года. Конкретный механизм коррекции программы разрабатывается и фиксируется в положении об управлении реализацией Программы.

# 10.Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 48,1 млрд. рублей в ценах соответствующих лет. Государственное финансирование расходов за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации СФО предусматривается в размере 20,6 млрд. рублей (42,8%), финансирование расходов за счет средств внебюджетных источников – 27,5 млрд. рублей (57,2%).

В том числе на финансирование подпрограмм:

| Подпрограмма | Финансовые затраты общие, млрд. руб. | Бюджетные финансовые затраты, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «СибВПКмаш-ТЭК» (с программным субблоком производства оборудования для угольной промышленности | 12,1 | 50 |
| «СибВПКмаш-транс» | 9,1 | 40 |
| 1 | 2 | 3 |
| «СибВПКмаш-ГРМ» | 6,0 | 30 |
| «СибВПКмаш-агро» | 5,5 | 40 |
| «СибВПКмаш-ЖКХ» | 5,5 | 40 |
| «СибВПКмаш-мед» | 3,0 | 40 |
| «СибВПКмаш-ЭТМ» | 3,5 | 30 |
| «СибВПКмаш-прибор» | 3,5 | 30 |

По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим образом:

- расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – до 30% общего объема финансирования;

- расходы на техническое перевооружение участников под реализацию заданий подпрограмм и капитальные вложения – до 60%;

- расходы на прочие нужды – до 10%.

# 11.Механизм финансирования Программы

Механизм финансирования Программы включает в себя следующие базовые инвестиционные принципы:

- соответствие текущему состоянию современной международной и российской инвестиционно-инновационной политики по развитию обрабатывающих отраслей промышленности, реализуемой в настоящее время Министерством экономического развития и торговли РФ (МЭРТ РФ), Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) и Организацией Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО);

- преемственность с ранее достигнутыми договоренностями по реализации инвестиционной политики в регионах СФО с международными и федеральными уполномоченными инвестиционными организациями, в соответствии с прилагаемыми документами;

- масштабность и государственная значимость инвестиционно-инновационных проектов;

- конкурентоспособность на мировых рынках продукции инвестиционно-инновационных проектов и малые сроки их окупаемости;

- социальная ориентированность и экологичность инвестиционно-инновационных  проектов;

- гарантированность рынка сбыта инновационной продукции резидентов инвестиционных проектов путем создания совместных предприятий с ведущими высокотехнологичными фирмами мирового уровня;

- обеспеченность государственными гарантиями реализации инвестиционно-инновационных проектов, в том числе, за счет паритетного софинансирования их из федерального и региональных бюджетов.

Определяющим условием механизма финансирования является реализация частно-государственного партнерства, в частности, в формате, обозначенном на совещании Правительства РФ 19 ноября 2007 года на территории ФГУП «ММПП «Салют»: государственное финансирование мероприятий программы при обязательном паритетном софинансировании из внебюджетных источников.

Механизм финансирования Программы многоканальный, и включает:

Комплексную целевую программу по созданию высокотехнологичного оборудования и предоставления услуг для отраслей ТЭК (протокольное решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ от 19 сентября 2007 года),  в части финансирования пилотных инновационных проектов на основе частно-государственного партнерства;

Прочие федеральные целевые программы (на конкурсной основе);

Источники финансирования создаваемых промышленно-инновационных парков и зон научно-промышленного инновационного развития;

Фонд поддержки инновационного развития Сибирского машиностроения, создаваемый под реализацию Программы;

Средства отраслевых заказчиков (через корпоративные планы НИОКР и новой техники, на конкурсной основе);

Собственные средства предприятий-участников (не менее 50%);

Государственная поддержку субъектов Российской Федерации СФО на реализацию закрепленных подпрограмм в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.

Инвестиционный фонд РФ (в части инфраструктурного обеспечения реорганизации промышленных предприятий).

# 12.Основные целевые индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Привлечение к производству продукции по заданиям Программы 100% организаций и предприятий ОПК СФО.

Увеличение в 3-8 раз объема выпуска наукоемкими предприятиями ОПК СФО продукции и оборудования для ТЭК, транспортной сферы, горнорудной промышленности и металлургии, аграрного комплекса, строительства и жилищно-коммунального комплекса, медицины, научного обслуживания.

Рост на 35-40% загрузки производственных мощностей предприятий ОПК СФО за счет выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью гражданского назначения для критических отраслей экономики Сибири и России.

Достижение уровня импортозамещения в приоритетных отраслях экономики Сибири – не менее 75% оборудования и технологий отечественного и совместного (с преимущественным преобладанием отечественного производителя) производства (по номенклатуре), в т.ч. не менее 85% - по стратегическим направлениям базовых отраслей.

Увеличения доли инновационной продукции гражданского назначения, освоенной в серийном производстве, до 35-40% от общего объема производства (по номенклатуре).

Инфраструктурная диверсификация предприятий ОПК – формирование отдельных производств или групп производств гражданской продукции как самостоятельных экономических субъектов на базе более 70% предприятий ОПК субъектов Российской Федерации СФО, и профильных производственных кластеров на базе межрегиональных и межотраслевых связей в субъектах Федерации СФО.

Инновационная составляющая – формирование и реализация на базе целевых тем программы не менее 10 отраслевых важнейших инновационных проектов государственного значения («ВИП-ов» по терминологии Минпромэнерго РФ) по каждой подпрограмме.

Создание предпосылок для расширения опыта реализации Программы в СФО на другие федеральные округа за счет демонстрационного эффекта от реализации Программы, а также соответствующей нормативно-методической базы.

Финансовая отдача на каждый рубль государственной поддержки – не менее 4-5 рублей.