## Slide 1
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МАСС
«Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной
и малой авиации»

## Slide 2
Стратегические задачи РФ в сфере авиасообщения

## Slide 3
Проект. Основания. Цель. Сроки
Разработать до 01.10.2019 года (I этап) и реализовать (II этап) в 2019 - 2020 годах комплекс мер, направленных на развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири, за счет использования воздушных судов региональной и малой авиации (9-19 мест), реконструкции инфраструктуры региональных и местных аэропортов (аэродромов и посадочных площадок) и методического обеспечения развития региональной и межрегиональной авиамаршрутной сети.
Срок реализации проекта:
09.01.2019 – 31.12.2020
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТА
Пункт 15б Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части развития межрегиональных рейсов, минуя Москву.
2. Пункт 6 протокола расширенного заседания Экспертной группы по развитию авиации в Сибирском федеральном округе 24 мая 2017 года (вх. № 02-218 ИК МАСС от 08.06.2017).
3. План работы Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на 2019 год
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

## Slide 4
Развитие малой и региональной авиации
- проектная задача МАСС
Выполнено
1. Сформированы прогнозные показатели развития малой и региональной авиации Сибири для достижения максимального уровня развития в предыдущие годы
2. Проведена оценка потребных ресурсов для достижения прогнозных показателей
3. Сформированы перспективные аэродромная и авиамаршрутная сети Сибири
Реализуется
4. Уточнение начального требуемого уровня развития авиамаршрутной сети в каждом регионе
5. Формирование инвестиционных программ развития сегментов авиамаршрутной сети как региональных, так и в целом по Сибири

## Slide 5
1991 год – пиковый период развития авиаперевозок в стране
Объем перевозок в Сибири в 2018 году снизился
по сравнению с 1991 годом:
в общем объеме - на 26%
на внутренних воздушных линиях - на 37%
Структура авиаперевозок Сибири
Прошлое и настоящее
Chart: Пассажиры в год (отпр.+приб.), млн чел.
| перевозки всего | в т.ч. на ВВЛ | в т.ч. на МВЛ
1991 г. | 18.6149 | 16.7196 | 1.8953
2018 г. | 14.447 | 11.1494 | 3.2976
АН-24
Як-40
АН-2
Источники:
* Центральное расписание Аэрофлота в 1991 г. и оценочные значения перевозок на местных воздушных линиях СФО
(МВЛ – международные воздушные линии, в 1991 г. к ним условно отнесены авиасвязи с союзными республиками)
** Отраслевые формы статистического наблюдения в области ГА (14 ГА и 15 ГА) за 2018 г.
Notes: Можно разделить на пару слайдов

## Slide 6
Прогнозные показатели 2024 года
(целевое развитие маршрутной сети)
Chart: Необходимое количество новых «Аэродромов МА» - 310 (восстановленных + заново подготовленных) шт.
| восстановление имеющихся аэродромов и пос.площадок | оборудование аэродромов базирования ВС малой авиации | создание новых посадочных площадок
Количество новых «Аэродромов МА» (восстановленных + заново подготовленных) | 247 | 40 | 20
Chart: Необходимое количество воздушных судов, не менее - 400
| 2019 год | 2024 год
9-12 мест с ГВПП не более 500 м | 6 | 250
17-19 мест с ГВПП не более 900 м | 2 | 150
Количество новых региональных авиационных маршрутов, минуя Москву
Прирост пассажиропотока на региональных авиационных маршрутах, минуя Москву
Авиационная подвижность населения Сибири, минуя Москву
Количество новых рабочих мест (экипажи + сотрудники аэродромов)
5 200 000 чел.
Не менее 1020 шт.
0,8
7 400

## Slide 7
Оценка ресурсов. Классификация
перспективной аэродромной сети
№ | Регион – участник МАСС | ВПП 300-500 м | ВПП 501-900 м | ВПП 901-1200 м | ВПП 1201-2000 м | ВПП 2001-3000 м | необхо-димо построить
1 | Красноярский край | 18 | 62 | 6 | 35 | 5 | 
2 | Иркутская область | 2 | 37 | 7 | 11 | 1 | 3
3 | Забайкальский край | 4 | 11 | 9 | 9 | 6 | 
4 | Томская область | 3 | 28 | 2 | 5 | 1 | 1
5 | Республика Бурятия | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4
6 | Новосибирская область | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1
7 | Кемеровская область | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1
8 | Алтайский край | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1
9 | Республика Тыва | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1
10 | Омская область | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3
11 | Республика Алтай | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4
12 | Республика Хакасия | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1
 | Всего | 40 | 186 | 38 | 90 | 25 | 20
Chart: 
| ВПП 300-500м | ВПП 501-900м | ВПП 901-1200м | ВПП 1201-2000м | ВПП 2001-3000м | НУЖНО ПОСТРОИТЬ | ВПП более 3000м
 | 0.097087 | 0.45146 | 0.092233 | 0.21845 | 0.06068 | 0.048544 | 0.031553
Исходя анализа аэродромной сети можно сделать вывод, что наиболее перспективные ВС должны иметь эффективную дальность полёта:
на расстояние 80-300 км в течение 0,5 – 1,5 часов при минимальной длине разбега/пробега и возможностью посадки на неподготовленные площадки (грунт / снег / водная поверхность)
на расстояние 300-700 км в течение 1-2,5 часов при длине разбега/пробега 500 – 900 м

## Slide 8
Оценка ресурсов. Концептуальные критерии выбора
потребных воздушных судов
безангарное хранение (+ возможность несложного ремонта в «полевых» условиях)
минимальная длина ВПП
взлёт/посадка с грунтовых ВПП
посадка на неподготовленные площадки (в т.ч. заснеженные + посадка на неподготовленные площадки с подбором «с воздуха»)
конструкционная возможность быстрой смены шасси (снег - лыжи/ водная поверхность - поплавки)
простота управления ВС и предполётной подготовки (сравнительная лёгкость обучения персонала)
эффективное время полета 0,5-2,5 часа (лучший баланс: скорость/ дальность/ загрузка / экономичность)
максимальная кресельная емкость на эффективной дальности полёта
минимальная стоимость лётного часа (экономичный расход топлива + относительная простота и лёгкость поддержания лётной годности)
низкая стоимость покупки (+ возможность приобретения ВС в лизинг)
возможности производства ВС в России не менее 50 единиц в год
возможности модернизации ВС для выполнения авиаработ (грузовые/ сельскохозяйственные/ авиалесохрана/ парашютирование и др.)

## Slide 9
Перспективная авиамаршрутная сеть СИБИРИ Межрегиональное воздушное сообщение
Омск
Стрежевой
Игарка
Новосибирск
Барнаул
Диксон
Хатанга
Норильск
Бодайбо
Ербогачен
Тура
Подкаменная Тунгуска
Томск
Улан-Удэ
Чита
Чара
Таксимо
Кызыл
Иркутск
Красноярск
Кунгуртуг
Кош-Агач
Рубцовск
Абакан
Кемерово
Ванавара
Байкит
Усть-Кут
Тоджа
Ак-Довурак
Таштагол
Горно-Алтайск
Братск
Якутия
ЯНАО
Новокузнецк

## Slide 10
Ырбан
Шара-Сур
Южный Аржан
Абакан
(Хакасия)
Шагонар
Верхнеусинское
(Красн. край)
Эрзин
Уш-Бельдир
(Северный Аржан)
Хамсара
Улаангом
(Монголия)
Саяногорск
(Хакасия)
Таштагол
Шерегеш
(Кемеровская обл.)
Новокузнецк
(Кемеровская)
Тайшет
Братск
(Иркутская обл.)
Красноярск
Канск
(Красн. край)
Мурэн
Эрдэнэт
Улан-Батор
(Монголия)
Иркутск
Улан-Удэ
Чита
Чадан
Сарыг-Сеп
Кунгуртуг
Ак-Довурак
(Кызыл-Мажылык)
Хову-Аксы
Кызыл-Хая
Тоора-Хем
(Тоджа)
Дус-Даг (Торгалыг)
Мугур-Аксы
Кош-Агач
(Алтай)
Хандагайты
Оо-Шынаа
КЫЗЫЛ
Горно-Алтайск
(Алтай)
Барнаул
(Алт. край)
Перспективная авиамаршрутная сеть
Пилотный регион - Республика Тыва

## Slide 11
Экспертная работа по Проекту
Заседания
20 декабря 2018 года - Межрегиональное совещание по вопросу «Развития авиамаршрутной сети Сибири»
22 мая 2019 года - расширенное заседание экспертной группы по развитию авиации в СФО и Экспертно-консультационного совета по транспорту МА «Сибирское соглашение»
28 мая 2019 года - совещание под председательством помощника Президента Российской Федерации И.Е. Левитина о подготовке заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт» по развитию региональной авиации
Рекомендации и решения
1. Отметить необходимость реализации межрегионального проекта МАСС «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации»
2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации – членам МАСС совместно с Проектным офисом определить параметры маршрутной авиационной сети и сформировать поэтапный план ее развития для каждого субъекта Российской Федерации.
3. Оценить потребность в летно-техническим персонале и возможностях авиационных учебных центров по подготовке кадров.
4. Проанализировать возможность использования двигателей воздушных судов отечественного производства.

## Slide 12
Предложения в проект решения
Принять к сведению информацию о реализации межрегионального проекта «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации».
Исполнительному комитету МАСС обеспечить дальнейшую реализацию указанного проекта.
Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, входящих в состав МАСС, поручить органам исполнительной власти, ответственным за развитие транспорта и транспортной инфраструктуры в регионах, оперативно предоставлять информацию Проектному офису МАСС по реализации межрегионального проекта «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации» в целях своевременной реализации указанного проекта.
Рекомендовать органам исполнительной власти, ответственным за развитие транспорта и транспортной инфраструктуры в регионах, входящих в состав МАСС, совместно с Проектным офисом МАСС по реализации межрегионального проекта «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации» определить параметры развития авиамаршрутных сетей своих регионов.

## Slide 13
Спасибо за внимание