## Slide 1
О формировании региональной инфраструктуры
Электронного правительства
Яков Диркс,
Заместитель директора
Макрорегиональный филиал «Сибирь»
ОАО «Ростелеком»

## Slide 2
Исполнение Решения заседания КС МАСС
Состояние организационного развития
Ответственными исполнительными органами государственной власти субъектов СФО консолидируется экспертиза по проектам «Информационное общество», в основном определены Операторы РСМЭВ, заключены соглашения с МКС РФ;
Формирование выделенного ИОГВ не завершено в Иркутской области;
Необходимы корректировки региональных целевых программ по проектам Информационное общество на 2012 и последующие годы в соответствии с принимающимися нормативно-правовыми актами;
Рабочей группой проведены семинары для сотрудников филиалов ОАО «Ростелеком» и рабочих групп субъектов по темам проекта.
2

## Slide 3
Исполнение Решения заседания КС МАСС
Информация о проведенных пилотных подключений к СМЭВ с рекомендациями для субъектов направлены сентябре 2011 в письме «О подготовке предложений». В планах рабочей группы предоставление обновленной информации.
Методика расчета ценообразования на выполнение работ по переводу региональных и муниципальных услуг , а также по эксплуатации программно-технического комплекса РИЭП представлены в технико-коммерческих обоснованиях Ростелеком, направленных в субъекты.
Официальный порядок интеграции порталов государственных и муниципальных услуг, включая «персональные кабинеты», созданных в субъектах и муниципальных образований с ЕПГУ рекомендован в Постановлении Правительства РФ от 28.11.2011 г. N 977 о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Методика перевода государственных и муниципальных услуг с перечнем типовых информационных систем - представлены в прогнозных технико-коммерческих предложениях Ростелеком, отправленных в субъекты в ноябре 2011 года.
3

## Slide 4
Технологическое обеспечение реализации
Федерального закона № 210
Технологическое обеспечение ЭП
Технологическое обеспечение деятельности МФЦ
Технологическое обеспечение межведомственного электронного взаимодействия
Технологическое обеспечение отображения региональных и муниципальных услуг на ЕПГУ
4

## Slide 5
Мониторинг и контроль со стороны государства и общества
Система мониторинга Минэкономразвития http://210fz.ru
Технологический портал СМЭВ http://smev.gosuslugi.ru
Интерфакс: http://www.interfax.ru/spravkinet/regpersons.asp
Правительственные комиссии
Мониторинг МВ на федеральном и региональном уровне
5

## Slide 6
Формирование структуры
Определение ответственных
Заключение соглашений
Проектирование
Изменение регламентов
Разработка ТКМВ
Технологическое обеспечение
Использование готового решения по модели IaaS
Подключение к РСМЭВ участников МЭВ
Создание и развитие информационных систем
Ппрр
Разработка , тестирование и регистрация web-сервисов
Порядок организации межведомственного взаимодействия (МВ)
6
1.Организационная структура
1. Определение ответственных до 08.11.2011
2. Заключение соглашений с участниками МВ
2.Проектирование
1. Утверждение перечня услуг
с МВ до 18.11.2011
2. Согласование ТКМВ
до 01.01.2012
3. Изменение регламентов
до 01.03.2012
4. Получение ЭЦП для чиновников и систем до 01.03.2012
3.Технологическое обеспечение
межведомственного взаимодействия
Создание
РСМЭВ
4. Регистрация
WEB-сервисов
до 01.03.12
1. Разработка
WEB-сервисов до 01.03.2012
2. Обеспечение связности РСМЭВ
с ИС ведомства до 01.03.2012
3. Регистрация web-сервиса в РСМЭВ до 01.03.2012
4. Тестирование МВ до 01.07.2012

## Slide 7
Формирование структуры
Определение ответственных
Заключение соглашений
Проектирование
Изменение регламентов
Разработка ТКМВ
Технологическое обеспечение
Использование готового решения по модели IaaS
Подключение к РСМЭВ участников МЭВ
Создание и развитие информационных систем
Ппрр
Разработка , тестирование и регистрация web-сервисов
Порядок организации межведомственного взаимодействия (МВ)
Создание РСМЭВ
В соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 29.12.2010 №190
Типовое решение РСМЭВ
Экспертиза
Подключение
РСМЭВ к ЕСМЭВ
Обеспечение ИБ
Подключение
РСМЭВ к ИС ведомства
Регистрация WEB-сервиса в РСМЭВ
7

## Slide 8
Республика Алтай +
Республика Бурятия +
Республика Тыва +
Республика Хакасия + +
Алтайский край +
Забайкальский край +
Кемеровская область + +
Новосибирская область +
Омская область + +
Томская область + +
Иркутская область +
Красноярск (город) +
Красноярский край -
Подключение к РСМЭВ
(при переводе услуг в электронный вид)
Эксплуатация РСМЭВ
(возможность регистрации
Web-сервисов)
Развертывание Р-СМЭВ на основе типового решения в регионах СФО
* Р-СМЭВ Ростелеком развернута для всех 12 субъектов СФО.
8

## Slide 9
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид
9
Сроки по переводу услуг в электронный вид на III этап:
РП №1506-р – 01.08.2011г.
РП №1993-р – 01.07.2012г.
Новосибирская область 130 110
Омская область 178 41
Кемеровская область 161 39
Республика Бурятия 185 32
Томская область 123 21(5)
Республика Тыва 170 20
Забайкальский край 55 19(27)
Республика Алтай 49 13
Республика Хакасия 69 9
Алтайский край 550 5
Иркутская область 39 5
Красноярск (город) 3 3
Красноярский край 1023 0
Услуги I-II этапа на ЕПГУ
Услуги III-V этапа на ЕПГУ

## Slide 10
Статистика использования ЕПГУ в регионах СФО
Пользователи ЕПГУ по СФО:
Количество зарегистрированных
пользователей Портала: 146 тыс. чел
активировали Личный кабинет: более 96 тыс. чел
10
Chart: 
| Иркутская область | Новосибирская область | Алтайский край | Красноярский край | Кемеровская область | Омская область | Томская область | Республика Бурятия | Забайкальский край | Республика Хакасия | Республика Алтай | Республика Тыва
 | 31918 | 29407 | 28484 | 14725 | 14085 | 13151 | 7319 | 2824 | 1792 | 1464 | 588 | 267

## Slide 11
Развитие
инфраструктуры доступа
Установлено 140 инфоматов в Новосибирской и Кемеровской обл.
Открыто10 пунктов выдачи кодов активации на базе ЦПОК «Ростелеком» в различных регионах
Выдача ЭП гражданам:
ЭЦП
ГОСТ
11
- до 01.01. 2012 г. будет
организована выдача ЭП в Новосибирске,
- до 01.04. 2012 г. будет
организована выдача ЭП в остальных 9 пунктах
выдачи ЭП.

## Slide 12
Электронное правительство.
Архитектура. МФЦ
Банки
и коммерческие организации
Граждане, бизнес, иностранные граждане
СМЭВ
Федеральные ИС
Федеральный сегмент
Муниципальные ИС
Региональные ИС
Региональный сегмент
Портал госуслуг
Инфраструктура доступа
МФЦ
12
Notes: 12

## Slide 13
Преимущество SaaS сервиса МФЦ
Полная интеграция с инфраструктурой электронного правительства Полное взаимодействие с: Системой межведомственного электронного взаимодействия, Личным кабинетом на ЕПГУ, Системой исполнения регламентов, Платежным шлюзом и всеми остальными системами ЭП. | Снижение затрат в части: разработки ПО, интеграции с ведомственными информационными системами, создания отдельной инфраструктуры. Сокращение затрат на строительство больших зданий. Отсутствие необходимости в мощных серверных МФЦ. Простота в использовании не требует больших затрат на обучение персонала МФЦ
Качество 100% реализация режима «Одно окно» Значительное снижение времени оказания услуг Полнота функционала МФЦ (база знаний, Call-Центр, мониторинг оказания услуги и многое другое), интеграция с электронной очередью установленной в МФЦ. Возможность организации оказания услуг в удаленных местах субъекта, например на почте в селах. | Контроль Полная прозрачность хода оказания услуг. Широкие возможности настройки отчетов Контроль и мониторинг хода оказания услуг в соответствии с регламентами как со стороны МФЦ, так и со стороны ведомств.
13
Notes: 13

## Slide 14
Рабочей группе:
Систематизировать опыт перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид по Распоряжению от 7 сентября 2010 г. N 1506-р (выполненные задачи, решенные вопросы и проблемы, типовые решения) и направить рекомендации в срок до 01.02.2012 года ОИВ субъектов СФО;
Подготовить и направить в субъекты СФО рекомендации по организации межведомственного взаимодействия с использованием типового решения.
Предложения по Решению заседания КС МАСС
14
Субъектам СФО:
Взять на особый контроль выполнение Планов по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
Завершить в срок до 01.02.2012 года тестирование типового решения, включающего в себя Р-СМЭВ, развернутого для всех субъектов Сибирского федерального округа.
ОАО Ростелеком:
Разработать и направить в срок до 01.01.2012 года ОИВ субъектов СФО предложения по организации межведомственного взаимодействия с использованием компонента типового решения ОАО «Ростелеком» – системы исполнения регламентов.

## Slide 15
Спасибо за внимание!